附件1

上海市公路工程施工分包合同（示范格式文本）

分包合同编号：

项目名称：                                   合同段：           

甲方（承包人） ：                            

乙方（分包人） ：                            

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》，交通运输部《公路工程施工分包管理办法》、《公路工程施工分包负面清单》，上海市交通委员会《上海市公路工程施工分包管理实施细则》及其它有关法律、法规、规章、行政规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于       （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同（以下称为“总包合同”），甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本分包合同。

1．乙方情况

1.1 乙方名称：           ；统一社会信用代码：                     ；

注册地址：                                       ；

安全生产许可证号：          ；有效期：          ；

资质证书号：       ；资质专业类别及等级：        ；

法定代表人姓名：           。

1.2 项目负责人姓名         ；身份证号：                         ；

职称：           ，资格：           ；

1.3技术负责人姓名：           ；身份证号：                         ；

职称：           ，资格：           。

1.4安全负责人姓名         ；身份证号：                         ；

职称：           ，资格：           ；

1.5质量负责人姓名         ；身份证号：                         ；

职称：           ，资格：           ；

1.6……

2. 分包工程概况

2.1 分包工程名称及地点

2.2 分包工程范围、内容及主要工程量

2.3分包方式：□单位工程  □分部工程  □分项工程

2.4……

3. 分包价款

3.1 ……
4. 履约担保

4.1 乙方与甲方签订合同后的     天内，应向甲方提交履约担保，履约担保形式为        （a.履约保函；b.履约保证金），即：a.分包合同价的       ％履约保函；b.分包合同价的      ％履约保证金计        元。

4.2 乙方严格履行了本分包合同规定的各项事宜，施工任务如期完工，工程质量达到甲方向发包人承诺的质量要求，无安全责任事故发生，未遗留各种纠纷，应及时退还履约担保。

4.3 本合同分包监管专户：（乙方开户行名称、户名、账号）
4.4……

5. 有关专项款项约定

5.1质量保证金

5.2农民工工资支付

5.3……

6. 合同工期和要求

6.1 根据甲方的总体施工计划要求，乙方完成分包工程的合同工期  天，自      年    月   日开工，至      年    月    日完工。

6.2 如甲方总体施工计划调整时，乙方应作相应的调整，由此增加的费用由甲乙双方协商解决。

6.3 合同生效时间

6.4……

7. 工程质量及质量保修

7.1 ……

8. 工程变更和质量事故处理

8.1 ……

9. 工程款项的结算与支付

9.1 中期支付

9.2 完工结算 

9.3 最终结算支付

9.4 ……

10. 施工设备和辅助设施

10.1 施工设备

10.2 辅助设施

10.3……

11. 安全生产管理

11.1 ……

12. 劳务管理

12.1 ……

13. 保险

13.1……

14. 现场管理

14.1……

15. 违约责任

15.1甲方违约责任
15.2乙方违约责任

15.2.1不得违法转包分包或挂靠

16. 附则

16.1…… 

17. 其他

17.1 ……
本分包合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

附件：1.乙方营业执照、安全生产许可证、资质证书、进沪备案等复印件

2.分包工程量清单（附表1）

3.分包工程分项进度计划表 （附表2）
4.乙方拟投入的主要管理人员表（附表3）
5.乙方拟投入的特种作业人员表（附表4）
6.乙方拟投入的施工设备和辅助设施表（附表5）
7.其它

甲  方：（盖章）                        乙  方：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人： 

或授权代理人：（签字）                 或授权代理人：（签字）

地    址：                              地    址：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

传  真：                                传    真：

纳税人识别号：                         纳税人识别号：  

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

签订时间：                              签订时间：

附表1

分包工程量清单

项目名称：                         合同段：           

分包工程：                         乙  方：           
	清单

编号
	工程名称
	单位
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表2

分包工程进度计划表
项目名称：                         合同段：           

分包工程：                         乙  方：           
	编号
	工程名称
	单位
	数量
	计划开工时间
	计划完工时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表3

乙方拟投入的主要管理人员表
项目名称：                         合同段：           

分包工程：                         乙  方：           
	岗位名称
	姓名
	身份证号
	职称
	资格
	拟进场时间
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	安全负责人
	
	
	
	
	
	

	质量负责人
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附：身份证件、职称证书、资格证书、劳动合同、近一个月社会保险缴费证明等复印件。专业人员的配备可依据《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》表3.3.3
附表4

乙方拟投入的特种作业人员表
项目名称：                         合同段：           

分包工程：                         乙  方：           
	工种
	姓名
	身份证号
	资格
	拟进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：身份证件、资格证书、劳动合同等复印件。

附表5

乙方拟投入的施工设备和辅助设施表
项目名称：                         合同段：           

分包工程：                         乙  方：           
	设备

名称
	生产厂家

及型号
	性能
	出厂

时间
	数量
	进场

时间
	出场

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：特种设备应备注。

附件2
上海市公路工程劳务合作合同（示范格式文本）

劳务合同编号：

项目名称：                              合同段：           

甲方（承包人或分包人） ：                            

乙方（劳务合作企业） ：                              

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》，交通运输部《公路工程施工分包管理办法》、《公路工程施工分包负面清单》，上海市交通委员会《上海市公路工程施工分包管理实施细则》及其它有关法律、法规、规章、行政规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于             （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同或甲方已经签订施工分包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务合作事项协商达成一致，订立本合同。

1. 工程名称、地点和劳务内容

1.1 工程名称

1.2 工程地点和范围

1.3 劳务内容和方式

1.4……

2.结算支付

2.1 本合同劳务合作费用采用计件形式，计件单价和暂估数量见《劳务计价清单表》（附件3）。无法计件的零星工程采用计日工形式。 

2.2 上述单价包括乙方完成对应工程内容和其附属、辅助工作及缺陷修复工作所发生的所有人工费、乙方自带机械设备使用费、生活用电、用水、用房、管理费、利润及合同明示或暗示的一切风险、责任和义务，但不含甲方提供的材料费用和机械设备费用。

2.3劳务合作费用结算时计件和计日工数量以甲乙双方签证为准。

2.4 乙方办理劳务合作费用结算支付时应提供符合要求的发票。

2.5……

3. 工期

3.1 本劳务协议工期      日历天，自      年      月      日开始至      年        月     日止。
3.2 在乙方工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在期满前    天书面通知乙方。如需延长乙方工作期限，甲方也应在期满前      天书面通知乙方。

3.3 合同生效时间

3.4……

4. 施工机具管理
4.1……

5. 劳务作业人员管理

5.1 乙方人员年龄不得超过   岁，身体健康状态要求             。
5.2 乙方人员的劳动合同由乙方与其签订，建立员工花名册并及时报送给甲方备案，劳动合同需严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规的规定。

5.3乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务作业人员进行岗前的业务培训和安全生产教育，考核合格后方可上岗。

5.4 乙方法定代表人应书面授权一名委托代理人实际履行合同义务并作为有效签字人，并配备相应的管理人员，加强对劳务作业人员的管理。 

5.5 乙方应每月按时足额发放工资并支付法定社会保险，劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准。乙方于每月   日之前将上月的工资发放及社会保险支付情况书面提交甲方，接受甲方的监督。乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，若乙方无理克扣或拖欠工资，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金为         。

5.6 ……

6.劳务作业管理

6.1 乙方承担的工程内容，不得再行转让或肢解后转让，否则视为乙方违约，由此引起的一切责任和损失均由乙方负责。

6.2 因乙方原因造成工程质量达不到合同约定要求的，乙方应无偿返工，并每次处以    元的违约金，同时乙方应赔偿甲方相应的损失。问题严重时，甲方有权终止合同。

6.3乙方应按甲方规定格式和要求及时报送完整的资料给甲方，配合甲方办理中期计量支付及交工验收。

6.4 甲方应在乙方开工前    天内向乙方提供施工图等技术资料，同时进行技术、安全施工交底。

6.5……

7.安全管理

7.1 ……

8.违约责任

8.1甲方责任

8.2乙方责任

8.2.1不得挂靠

9. 附则

9.1 ……

本合同未尽事宜，双方协商解决。

附件：1.乙方营业执照、安全生产许可证、资质证书、进沪备案等复印件
2.乙方拟投入管理人员与特种作业人员表（附表1）
3.乙方拟投入的施工机具表（附表2）
4.劳务计价清单表（附表3）
5.其他

甲  方：（盖章）                    乙  方：（盖章）
法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）                委托代理人：（签字）
地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

传  真：                             传  真：

纳税人识别号：                       纳税人识别号：

开户银行：                           开户银行：

银行账号：                           银行账号：

签订时间：                           签订时间：

附表1

乙方拟投入管理人员与特种作业人员表
项目名称：                       合同段：            

乙  方：                         
	序号
	岗位或工种
	姓名
	身份证号
	劳动
合同号
	到场
时间
	备注

	
	项目负责人
	
	
	
	
	

	
	专职安全员
	
	
	
	
	

	
	专职机械员（如有）
	
	
	
	
	

	
	劳务员
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：特种作业人员必填。专业人员的配备可依据《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》表3.3.3。

管理人员应附：身份证件、职称证书、资格证书、劳动合同、近一个月社会保险缴费证明等复印件。

特种作业人员应附：身份证件、资格证书、劳动合同等复印件。

附表2

乙方拟投入的施工机具表
项目名称：                       合同段：            

乙  方：                         

	设备

名称
	生产厂家

及型号
	性能
	出厂

时间
	数量
	进场

时间
	出场
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：特种设备应备注。

附表3

劳务计价清单表
项目名称：                       合同段：            

乙  方：                         
	序号
	岗位或工种
	计价方式
	单价
	预计数量
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件3

上海市公路工程施工分包合同信息表

施工标段：                                                       

承 包 人：                      监 理 人：                        
	根据工程施工需要，我方拟将本合同段的以下工程进行分包，分包人条件经自查符合规定，分包合同已经双方协商一致，现上报分包人情况及拟签订的分包合同等资料，请予以审核。

附件：  1.拟签订的分包合同（含合同附件）；

2.营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书、进沪备案证明等复印件；

3.拟投入的具有与工程规模、技术复杂程度相适应的，从事类似工程经验的管理人员简历表、身份证明、相关证书、劳动合同、近一个月社会保险缴费证明，以及建筑施工特种作业人员身份证明、劳动合同、建筑施工特种作业人员操作资格证书等证明材料；

4.分包人拟投入的分包工程所需的施工设备和辅助设施；

5.分包监管专户（开户行名称、户名、账号）；
6.其它材料。
项目经理（签字+执业章、盖章）：            年   月   日

	拟分包工程

内容和范围
	分包人名称
	拟分包工程规模（单位/分部/分项）
	拟分包工程合同金额（万元）
	占合同总金额的%
	拟分包施工工期

（年月～年月）

	
	
	
	
	
	

	监理人意见
	专业监理工程师（签字）：           年    月    日

	
	总监理工程师（签字+执业章、盖章）：        年    月    日

	发包人意见
	（签字、盖章）：                    年    月    日

	注：  1.资质证书复印件为分包人提供。

2.本表由承包人填报一式三份，发包人、监理人、承包人各一份。

3.监理人应当根据工程实际，对分包工程内容存在不符的重新进行审核。


附件4

上海市公路工程劳务合作合同信息表

施工标段：                                                       

承（分）包人：                    监 理 人：                        
	根据工程施工需要，我方拟将本合同段的以下劳务作业进行分包，劳务合作企业条件经自查符合规定，劳务合作合同已经双方协商一致，现上报劳务合作企业情况及拟签订的劳务合作合同等资料，请予以审核。

附件：  1.拟签订的劳务合作合同（含合同附件）；

2.营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书、进沪备案证明等复印件；

3.拟投入的项目负责人、专职安全员、专职机械员（如有）、专职劳务员的身份证明、相关证书、劳动合同、近一个月社会保险缴费证明，以及建筑施工特种作业人员身份证明、劳动合同、建筑施工特种作业人员操作资格证书等证明材料；

4.拟投入本合同段所需的施工机具（如有）；

5.其它材料。
项目经理（签字+执业章、盖章）：             年   月   日

	拟劳务作业

内容和范围
	劳务合作企业名称
	拟劳务合作合同金额（万元）
	占合同总金额的%
	拟劳务合作施工工期（年月～年月）

	
	
	
	
	

	监理人意见
	专业监理工程师（签字）：           年    月    日

	
	总监理工程师（签字+执业章、盖章）：        年    月    日

	注：  1.证照复印件由劳务合作企业提供。

2.本表由承包人填报一式两份，监理人、承（分）包人各一份，发包人可存档复印件。

3.监理人应当根据工程实际，对劳务合作内容存在不符的重新进行审核。





